## Slide 1: 云平台项目分析
2017-3 V0.2

## Slide 2: 目标
以四层架构为基础模型，打造一个全互联网化的物业信息平台，令奥科可以以最小部署成本推广

## Slide 3: 平台特性
一套云端部署，服务多客户（saas化）
线上开通新客户，无需额外开发部署成本
平台可线上新增应用
针对不同的客户，可开通不同应用
允许客户根据平台标准自行开发定制应用，挂接到平台
平台支持私有云部署
支持高并发量，高稳定性，高可用性
高安全性 – 全站https，防DDOS，内外网络/SDN虚拟网络隔离

## Slide 4: 现状（list of status）
架构
1）已确认采用四层架构，培训完毕【closed】
2）已确认采用dubbox技术框架（旧帽子适配，新dubbox体系），已传达命令，正在培训
运维
1）团队：已建立6人运维团队，已确定人员分工【closed】
2）标准：已完成运维标准文档，已完成服务器架构图，已完成自动化部署文档【closed】
3）环境：已完成阿里资源购买，已完成运维环境搭建，已完成部署环境搭建【closed】
4）部署：已完成域名指向0个，已完成https部署0个，已部署0个微服务，已部署0个监控，已部署注册中心0个
5）测试：已确认压测方案，已进行压测0个
产品（要素，标准（四层架构、七步法））
1）已制定产品7大元素
2）已确认新应用5个：门户、中控、测试平台tp、app、收费系统
2）现有应用6个，符合3元素5个，符合1元素1个
开发
1）完成dubbox帽子开发【closed】
2）微服务多租户改造：通用改造方案已确定，已传达，已确认需要改造共16个微服务，正在进行5个，未进行11个
3）微服务开发：已确认方案3个，正在进行3个
4）应用多租户改造：已确认没有通用解决方案，已确认需要改造共6个，正在进行0个
5）应用开发：已确认需要开发5个应用，已出方案1个，已确认方案0个

## Slide 5: 路径
技术
1）原则：云端一次部署，多客户使用
2）框架：基于四层架构模型，dubbox为实现技术框架
3）运维：
  独立运维团队
  部署架构
  标准（职能、流程、操作规范）
  内容（部署、安全、监控、测试）
4）开发：
  奥科团队：
    架构审核（微服务、应用）
    核心技术解决方案（多租户、权限）
    平台开发（门户、中控、app）
    微服务重构
    门禁、停车场重构
  失控团队
    微服务重构
    新微服务开发
    应用开发（收费系统）
    应用重构（催费系统、蜜蜂协同）
    Dubbox帽子
  运武团队
    应用重构（签到）
    应用开发（ipos h5）

## Slide 6: 产品基本要素
四层架构模式
七步法流程开发
支持多租户
支持换皮
支持通过Oauth 2.0来实现用户登录
支持应用内自定义权限
新开发的产品必须采用Java语言且支持dubbox