|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 优泽 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 延误 | |
| **本周计划**(2017.4.10-2017.4.14) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.向李工要微服务对接计划 2.如果李工给出了对接计划则向李工提供优管家app开发计划 | | | 由于短信微服务没有搭建好，暂时无法向优泽提供短信微服务账号 |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 1.与李工交流短信微服务的接入事项（0.5h）  进展：进行中  2.整理短信微服务的接入文档，未确定如何分配appID（1h）  进展：进行中  3.为李工整理极光推送证书（0.5h）  进展：已完成 | | |  |
| **下周计划**(2017.4.17-2017.4.21) | | | **具体工作安排** |
| 1.优泽case平台  2.优泽短信微服务appID  3.优管家开发计划 | | | 1.成运  2.张雅文，李佳鑫 3.李勇 |
| **预计工时** | 一周 | | |