|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 延迟 | |
| **本周计划**(2017.02.27-2017.03.03) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | | 总体流程已经跑通，前端页面需要钟志平修改 |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 1. 调整后台资源管理架构，预计完成时间2月28日  2. 前端显示数据调整，预计完成时间2月28日  3.打通数据资源数据。前端数据还有问题。  4.前端数据还有少许问题，预计3月2日上午解决。  5.功能性问题基本完成。  6.执行了 读取rms-建立版位-建立商品-展示商品-购买商品-审核图片-派发安装订单-返回安装图片-支付安装费用-查询了安装账户明细-查询了供应商账户明细  7.修改批量排期，还未呈现。  8.提交android安装端  9.开始部署到正式服务器 | | | 1.何志强继续梳理功能，修改操作逻辑，并推进到正式使用测试用例，开始正式的测试阶段。  2.何志强开始界面的设计调整。 |
| **下周计划**(2017.03.06-2017.03.10) | | | **具体工作安排** |
| 1.供应商的资源展示问题，应和后台操作保持一致，具体修改时间待定。  2.前端UI风格修改  3.后台订单数据归结问题(已提交模型)  4.h5交互页面 | | | 1，3，4李明负责  2沙鹏安排UI设计师 |
| **预计工时** | 一周 | | |