|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 延迟 | |
| **本周计划**(2017.03.06-2017.03.10) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.供应商的资源展示问题，应和后台操作保持一致，具体修改时间待定。  2.前端UI风格修改  3.后台订单数据归结问题(已提交模型)  4.h5交互页面 | | | 1.网站部署到正式服务器的时候部分流程不通，预计下周五重新部署  2.UI优化工作工期安排为两个月以上，原因是王运武团队中UI人手不够 |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 1.确定UI优化方向已经需要工期 2.修改测试用例包含1).新资源app端测试用例 2).新资源网站端测试用例 3).新资源后台管理测试用例  3. 完成部分流程中的问题，大部分流程走通 | | | 1.UI优化推迟的时间太长，是否需要介入协商一下工期 |
| **下周计划**(2017.03.06-2017.03.10) | | | **具体工作安排** |
| 1.修改部署正式服务器时遇到的问题  2.下周五为重要时间节点，功能性的问题基本要全部解决  3.预计周三进入测试用例实际测试  4.开始UI优化的工作 | | | 1，2，3，4李明 |
| **预计工时** | 一周 | | |