|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源／合同管理 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 延迟 | |
| **本周计划**(2017.3.20-2017.3.24) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 新资源  1.部署到正式服务器  2.UI优化完成购物流程及个人中心27个主要页面 合同管理  1.系统架构图 | | | 由于何志强出差一些需要何志强确认的工作延迟，何志强表示可以延迟到3月底。 |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 新资源  1.已部署到正式服务器，何志强出差下周一决定是否上线  2.UI优化已完成设计，何志强已确认 合同管理  1.需求和流程图已确认  2.系统架构图未做 | | | 下周要跟进沙鹏出系统架构图 |
| **下周计划**(2017.3.27-2017.3.31) | | | **具体工作安排** |
| 新资源  1.测试新资源系统  2.上线新资源系统 合同管理  1.系统架构图 2.开发计划 | | | 新资源：  1、何志强 2、李明 合同管理 1、沙鹏 2、李明 |
| **预计工时** | 一周 | | |