|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源／合同管理 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 延迟 | |
| **本周计划**(2017.3.27-2017.3.31) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 新资源  1.测试新资源系统  2.上线新资源系统 合同管理  1.系统架构图 2.开发计划 | | | 以下工作有延迟需要下周李明根据紧急程度完成： 1.后台的城市站点 2.操作逻辑的统一 3.安装人员逻辑。 |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 新资源  1.准备进入测试用例阶段  2.系统稳定性提高，尚有部分bug未修改 合同管理  1.系统架构图已确认  2.项目已开始开发，预计下周完成合同管理模块 | | |  |
| **下周计划**(2017.3.27-2017.3.31) | | | **具体工作安排** |
| 新资源  1. 4月5日全面启动测试用例 2.保证数据的完整性，开始测试录入真实数据 合同管理  1.呈现合同管理模块 | | | 新资源：  1、何志强 2、何志强 合同管理  1、李明 |
| **预计工时** | 一周 | | |