|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源／合同管理 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 正常 | |
| **本周计划**(2017.4.5-2017.4.7) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 新资源  1. 4月5日全面启动测试用例 2.保证数据的完整性，开始测试录入真实数据 合同管理  1.呈现合同管理模块 | | |  |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 新资源：  1.新资源项目尚有15个bug未处理，大多是页面显示bug，已安排李明修改 合同管理：  1.合同管理项目中合同管理模块基本完成，正在准备上线工作 | | | 1.已安排李明解决新资源测试bug 2.已安排李明与何志强核对下周工作计划 |
| **下周计划**(2017.4.10-2017.4.14) | | | **具体工作安排** |
| 新资源  1.处理新资源的15个bug  合同管理  1.由于在上线合同管理，下周计划未出 | | | 新资源：  1、李明 合同管理  1、李明 |
| **预计工时** | 一周 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 优泽 | |
| **项目编号** | |  | |
| **项目主CASE** | |  | |
| **整体进度** | | 正常 | |
| **本周计划**(2017.4.5-2017.4.7) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | |  |
| **本周工作汇报** | | | **解决方案：** |
| 1.向李工提供微服务列表 2.引导李工先给出微服务对接计划 | | |  |
| **下周计划**(2017.4.10-2017.4.14) | | | **具体工作安排** |
| 1.向李工要微服务对接计划 2.如果李工给出了对接计划则向李工提供优管家app开发计划 | | | 1.李博皓 2.李勇 |
| **预计工时** | 一周 | | |