|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中铁建 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2016.12.19-2016.12.23) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.慧生活使用手册  2.修改中铁建销售端与慧生活bug | | | **进度：**  全部完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 销售端：  1.发现中铁建销售端楼盘滚动键盘未隐藏bug  2.更改中铁建销售端优惠券的空页面图  3.重新整理中铁建销售端  4.修改中铁建销售端个人中心bug  慧生活：  1.发现慧生活头像上传错误  2.发现几个慧生活bug，已经给王霞说，王闪闪修改  3.根据操作手册截图慧生活app可用页面，准备做慧生活使用手册  4.慧生活用户手册（完成40%左右）  5.慧生活使用手册（完成45%）  6.慧生活使用手册（完成） | | | 做好中铁建的准备，结束中铁建第一期的开发工作 |
| **下周待办**(2016.12.26-2016.12.30) | | |
| 1.修改bug  2.做好上线中铁建的准备 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 华润 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2016.12.19-2016.12.23) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1. 搭建华润框架  2.员工端通讯录模块，包括（搜索，常用联系人，我所在的组织架构，组织架构，员工个人信息详情）  3.尝试开始写单元测试代码 | | | **进度：**  全部完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1. 测试华润投诉报事系统  2.华润投诉报事系统使用手册（完成） | | | 1.首先完善app框架，做好开发准备 2.根据武旭的设计图搭建UI页面 3.根据张雅文的接口调试 |
| **下周待办**(2016.12.26-2016.12.30) | | |
| 1. 搭建华润框架 2.员工端通讯录模块，包括（搜索，常用联系人，我所在的组织架构，组织架构，员工个人信息详情） 3.尝试开始写单元测试代码 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公司杂事 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2016.12.19-2016.12.23) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | | **进度：**  全部完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.周二下午开会  2.处理张老师讲课的视频，分享给大家 | | |  |
| **下周待办**(2016.12.26-2016.12.30) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |