|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 华润 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误半天］ | |
| **本周计划**(2016.12.25-2016.12.30) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1. 搭建华润框架 2.员工端通讯录模块，包括（搜索，常用联系人，我所在的组织架构，组织架构，员工个人信息详情） | | | **进度：**  功能全部完成，未测试 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1. 测试华润投诉报事系统  2.华润投诉报事系统使用手册（完成）  1.完善华润员工app框架  2.统一处理请求9981（身份验证失效）错误  3.写了一个简单的单元测试代码  4.在SBNavigationController文件中添加全局tabbar隐藏显示设置  5.添加临时图片  6.集成下拉以及上拉刷新  7.预搭建通讯录页面  8.润管家项目中键盘检测代码  9.通讯录搜索功能包含UI搭建和接口调试  10.常用联系人包含UI搭建和接口调试  11.组织架构列表包含UI搭建和接口调试  12.员工详情包含UI搭建和接口调试 | | | 1.由于刚刚结束代码编写，需要检查代码不足之处以及bug隐患 |
| **下周待办**(2017.1.3-2017.1.6) | | |
| 1.完善功能代码 2.协助王闪闪完成剩余功能 3.打包交由王霞测试 4.添加单元测试代码 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公司杂事 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2016.12.25-2016.12.30) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | | **进度：**  全部完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.与刘丹红交接任务，并协助完成请假统计  2.协同成运做投诉报事相关ppt文件  3.申请中铁建开发者账号（由于邓白氏编码的问题没有提交成功） | | |  |
| **下周待办**(2017.1.3-2017.1.6) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 单元测试demo | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2016.12.25-2016.12.30) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.尝试开始写单元测试代码 | | | **进度：**  现在已完成简单的函数测试以及table的数据源测试，需要继续深入研究 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.查阅代码检测相关文章，准备做项目单元测试  2.使用Xcode自带单元测试方法创建demo  3.写了几个函数测试例子和异步数据请求测试例子（TestDemoTests.m）  4.table的数据源测试案例代码（TabelTests.m）  5.nsobject类型测试代码（未完成：模拟模型数据）（PersonTests.m） | | | 1.不清楚demo中未涉及到哪些功能，需要继续查阅资料 |
| **下周待办**(2017.1.3-2017.1.6) | | |
| 1.查阅资料完善demo 2.编写demo文档 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2016.12.25-2016.12.30) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.跟进新资源项目进度 | | | **进度：**  完成90%，由于我的原因对项目完成的程度只能依据叶建说的为准，下周开始要自己评价项目完成程度 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.每天查看代码是否提交  2.订单模块的优化，基本完成度90%以上，对于之前写好的功能何志强提出未看到还需要等待何志强确认 | | | 1.跟进项目进度 2.由于本周将大量时间用在单元测试demo和华润项目中现在对新资源项目了解不深，本周只是监督代码提交情况，下周需要做到对项目的业务功能熟悉操作以及对功能实现程度的分析。 |
| **下周待办**(2017.1.3-2017.1.6) | | |
| 1.继续跟进项目进度，并及时汇报查看代码提交情况 2.熟悉项目，自己评侧项目完成程度 | | |
| **预计工时** |  | |