|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 华润 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.1.3-2017.1.6) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.完善功能代码 2.协助王闪闪完成剩余功能 3.打包交由王霞测试 4.添加单元测试代码 | | | **进度：**  功能全部完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.将电话添加到通讯录功能  2.复制名片功能  3.分享名片功能  4.完善搜索功能 | | | 无 |
| **下周待办**(2017.1.9-2017.1.13) | | |
| 1.增加极光推送逻辑处理  2.安卓测试IOS润家园，IOS测试安卓润家园，并统一两个版本有差异的地方  3.修复测试出来的bug  4.润家园操作手册初版 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 单元测试demo | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.1.3-2017.1.6) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.查阅资料完善demo 2.编写demo文档 | | | **进度：**  初级demo已经完成，并完成了介绍文档 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.单元测试demo中OCMock测试用例  2.单元测试demo中添加UI测试  3.总结单元测试demo，整理第一版文档  4.单元测试中异步测试expectationWithDescription，expectationForPredicate和expectationForNotification实现  5.测试代码访问私有属性和私有方法  6.补全单元测试文档  7.单元测试文档中补充代码覆盖率相关介绍 | | | 1.demo与文档已经交给师傅审核，如有不足之处再添加功能 |
| **下周待办**(2017.1.9-2017.1.13) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2017.1.3-2017.1.6) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.跟进新资源项目进度 2.监督代码提交 | | | **进度：**  完成80% |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.每天查看代码是否提交  2.服务移动端订单与图片两个模块 3.查看工作完成程度 | | | 1．1月7日加班完成本周剩余部分 2.下周一发布服务（安装人员）移动端app |
| **下周待办**(2017.1.9-2017.1.13) | | |
| 1.继续跟进项目进度，并及时汇报查看代码提交情况 2.跟进项目七步法文档的工作 | | |
| **预计工时** |  | |