|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 华润 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延迟］ | |
| **本周计划**(2017.1.9-2017.1.13) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.增加极光推送逻辑处理  2.安卓测试IOS润家园，IOS测试安卓润家园，并统一两个版本有差异的地方  3.修复测试出来的bug  4.润家园操作手册初版 | | | **进度：**  未做润家园操作手册，app首页的h5链接和个人中心等处的头像尚未完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.将润管家项目上传到gitlab上面  2.与王闪闪配合操作gitlab分支控制  3.整理gitlab管理代码----多人协作情况下的代码控制文档  4.重新配置Jenkins环境（与nginx冲突，但是没有解决冲突只好重新配置）  5.查看jspatch文档，准备在项目中添加热补丁  6.gitlab提交项目以及clone项目  7.润家园通讯录首页页面修改  8.与师姐交接润家园剩余工作 | | | 下周将app完成后做出操作手册 |
| **下周待办**(2017.1.16-2017.1.20) | | |
| 1.润家园操作手册  2.首页剩余h5的对接以及accesstoken的配置 3.首页中更多功能页面 4.微服务头像上传功能跟进 5.个人中心服务协议 6.个人中心二维码规则 7.修改bug | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 微唐 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.1.9-2017.1.13) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | | **进度：**  完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.T+0操作手册  2.蓝牙开门功能集成到彩之云  3.微唐2.0网络请求ssl配置  4.查找银+“阿拉易菜”无法弹出支付宝原因，结果：“阿拉易菜”的网页未适配iOS，已经向王冰解释原因  5.测试新资源app  6.微唐修改网络请求错误问题以及修改删除会员卡后周边列表未刷新 | | | 无 |
| **下周待办**(2017.1.16-2017.1.20) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2017.1.3-2017.1.6) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.跟进新资源项目进度 2.监督代码提交 | | | 进度：  App：完成度60%  前台网站：完成度80% 运营后台：80% |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.每天查看代码是否提交  2.测试app端功能 3.查看工作完成程度 | | | 1.由于工作量大前台网站主要是还有一些接口没接入进去 2.app端需要与后台联跳预计下周三发出第二个版本 |
| **下周待办**(2017.1.9-2017.1.13) | | |
| 1.测试第二版本app 2.跟进项目七步法文档的工作 | | |
| **预计工时** |  | |