|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 华润 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延迟］ | |
| **本周计划**(2017.1.16-2017.1.20) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.润家园操作手册  2.首页剩余h5的对接以及accesstoken的配置 3.首页中更多功能页面 4.微服务头像上传功能跟进 5.个人中心服务协议 6.个人中心二维码规则 7.修改bug | | | **进度：**  未做润家园操作手册，个人中心等处的头像尚未完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.通知公告鉴权 2.Jenkins自动化打包上传到蒲公英 3.润管家首页通知公告布局修改 4.Jenkins自动打包adhoc版本并发布 5.版本号按照网络返回显示 6.移动签到添加位置和设备信息 7.首页通知公告滚动图 8.跳转web时隐藏tabbar的bug 9.鉴权access token缓存处理 10.润管家首页公告滚动栏（完成70%） 11.整理润管家代码，并给华润iOS讲解gitlab分支控制 12.个人中心设置里面添加下载地址二维码页面 | | | 下周将app完成后做出操作手册 |
| **下周待办**(2017.1.22-2017.1.23) | | |
| 1.润家园操作手册 2.微服务头像上传功能跟进 3.个人中心服务协议 4.个人中心二维码规则 5.修改bug | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 微唐 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.1.16-2017.1.20) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 无 | | | **进度：**  完成 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.蓝牙开门代码整理到微唐 2.星生活修改（包括导航栏图片，导航栏颜色，文案特殊处理，订单分类等） 3.彩之云蓝牙开门功能隐藏 4.彩之云蓝牙开门bug修改 5.彩之云上传开门日志调试（未完成） 6.彩之云蓝牙开门代码调试 7.彩之云获取门禁权限接口休整 8.蓝牙开门代码重新改为原来的代码，删除sdk | | | 无 |
| **下周待办**(2017.1.22-2017.1.23) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.1.16-2017.1.20) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 1.跟进新资源项目进度 2.监督代码提交 | | | 进度：  流程已经走通，下周主要细化app页面 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 1.每天查看代码是否提交  2.测试app端功能 3.查看工作完成程度 | | | 1月22号主要细化app页面 |
| **下周待办**(2017.1.22-2017.1.23) | | |
| 无 | | |
| **预计工时** |  | |