|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延迟］ | |
| **本周计划**(2017.02.20-2017.02.24) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  2.与李工讨论能够合作的微服务  金融平台SDK： 1.对接双乾SDK  2.测试双乾支付功能  3.制作sdk库，能够支持双乾支付 | | | 1.金融平台sdk支付通道逻辑一直变更周五确定，未来得及做。 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 金融平台SDK  1.对接金融平台鉴权接口，支付方式接口，预支付订单接口  2.对接双乾sdk，并解决引入三方库时的错误  3.更改金融平台支付跳转页面  4.与嘉炜哥和庆军哥讨论获取支付方式参数来源问题，并梳理逻辑  5.暂时仅显示双乾支付通道 6.更改双乾sdk  7.分开配置参数和普通参数  8.处理支付结果，并返回到奥科sdk调用处  9.筛选支付通道处理  10.封装金融平台sdk库，制作.a静态库  11.修改静态库支付时闪退的问题  12.更改静态库的名称并重新封装静态库  13.金融平台sdk集成文档iOS  14.修改金融平台sdk开发方案  15.修改金融平台sdk集成文档  16.熟悉卡券微服务设计文档  17.金融平台sdk支付通道逻辑（正在做）  新资源：  1.与沙鹏联系确定新资源负责人  杂事：  1.与周易交接考勤和报销工作  优泽：  1.与优泽李工联系，准备接入1.金融平台微服务 2.省市区微服务，待确定 1.短信微服务 2.卡券微服务  2.为李工介绍短信微服务收费标准，并分析金融平台微服务使用环境 | | | 1.周一首先了解sdk的开发进度，快速集成双乾sdk测试支付  2.提醒李工提供新的需求文档，然后提供定制微服务合作  3.了解新资源中的新需求做好跟进工作 |
| **下周待办**(2017.2.27-2017.3.3) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  2.与李工讨论能够合作的微服务  金融平台SDK： 1.对接双乾SDK  2.测试双乾支付功能  3.制作sdk库，能够支持双乾支付 | | |
| **预计工时** | 一周 | |