|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延迟］ | |
| **本周计划**(2017.02.13-2017.02.17) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家：  1.修复软管家测试出来的bug 2.完善润管家操作手册  新资源：  1.要求王运武团队提供项目文档  2.跟进项目工作开发  优泽：  1.需求分析文档 2.需求方案评估报告 | | | 润管家：  润管家操作手册中功能栏中详细操作未添加  新资源：  1.新增两份文档：1.验收标准文档2. 新资源广告测试用例  2.计划下周完成开发工作进入测试阶段  优泽：  暂时改为先讨论微服务合作事宜 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 金融平台SDK：  1.与双乾核对sdk参数，并修改小区信息字段  2.创建支付sdk demo，准备开始接入双乾sdk  3.双乾sdk分析，找出不明确之处  4.与嘉炜哥庆军哥讨论sdk支付流程，待做出自己sdk参数规划  5.向双乾开发人员了解支付流程，并解决sdk不明确的地方  6.与双乾开发人员讨论定制sdk需求参数，现有订单类型和小区信息两个参数未定明天上午敲定sdk参数  7.整理奥科sdk开发流程文档  8.与双乾交流sdk 参数并敲定参数与参数类型  9.修改奥科sdk设计文档  10.奥科SDK开发方案文档，已完成  优泽：  1.与优泽李工电话会议讨论优管家功能需求以及需要奥科协助合作的方向  2.整理与李工的会议记录，做出功能需求文档  3.学习微服务中ice架构  4.与李建东通话解决学习微服务时的几个问题，开始与优泽李工确认微服务合作事项  5.给优泽李工提供微服务文档  6.解决优泽李工查看微服务文档遇到的问题，让他根据微服务重新给出文档  新资源：  1.收集验收标准文档和新资源广告测试用例两份文档  2.向叶建了解项目进度 | | | 1.周三到周五请假，周一与周二解决李工队微服务的疑问  2.周二双乾提供SDK，得到SDK后即开始对接 |
| **下周待办**(2017.2.20-2017.2.24) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.向李工要根据微服务文档重新写的文档  2.与李工讨论微服务合作事宜  金融平台SDK： 1.向双乾方要SDK  2.对接双乾SDK | | |
| **预计工时** | 两天 | |