|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2017.4.17-2017.4.21) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.跟进case平台以及短信微服务进度 2.优管家开发计划  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑  其他  1.行驶证驾驶证信息识别SDK对接  2.办公室搬迁 | | | 奥科case和优泽的短信微服务未完成部署 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、TDD  1.登录网络请求修改，并做单元测试（2h）  进展：已完成  2.预约列表，预约详情，预约网络请求方式修改并做单元测试（3.5h）  进展：已完成  3.添加活动，投票，消息单元测试需要的数据（2h）  进展：已完成  4.积分消费记录单元测试（2h）  进展：已完成  5.充值套餐单元测试（2h）  进展：已完成  6.代码冲突bug解决，由于网速慢，耽误一点时间（1.5h）  进展：已完成  7.反馈接口，反馈列表和反馈详情的单元测（1.5h）  进展：已完成  8.订单列表，订单详情和取消订单的单元测试（2h）  进展：已完成  9.个人中心判断是否支持卡卡pay请求接口的单元测试（1h）  进展：已完成  10.请求铁豆数量，和铁豆页面布局的单元测试（1h）  进展：已完成  11.铁豆收入明细列表的单元测试（0.5h）  进展：已完成  12.铁豆支出明细列表和支出明细的单元测试（1h）  进展：已完成  二、金融平台SDK  1.修改支付页面UI设计，替换原有支付页面（1.5h）  进展：已完成  2.更改支付页面显示的cell，并添加cell的代理方法（1h）  进展：已完成  3.按照地方饭票，全国饭票，第三方支付三种支付通道显示，更改显示逻辑（2h）  进展：已完成  4.思考饭票与第三方进行混合支付时的逻辑，未想通（1h）  进展：已完成  5.与嘉炜哥和庆军哥讨论饭票与第三方进行混合支付时的逻辑，尚未出结果，先屡一下思路（1h）  进展：进行中  三、其他  1.创建彩之云case281648，计划对接驾驶证行驶证信息识别SDK（1h）  进展：已完成  2.收拾物品并搬到张老师家（3.5h）  进展：已完成  3.车牌号识别页面设计（1h）  进展：已完成  4.从霍营到北苑搬家（2h）  进展：已完成 | | |  |
| **下周待办**(2017.4.24-2017.4.28) | | |
| 优泽：  1.跟进case平台以及短信微服务进度 2.优管家开发计划  TDD  1.会员端app个人中心页面单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑  其他  1.行驶证驾驶证信息识别SDK对接 | | |
| **预计工时** | 一周 | |