|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.3.6-2017.3.10) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  2.与李工讨论能够合作的微服务  金融平台SDK： 1.对接双乾SDK  2.测试双乾支付功能  3.制作sdk库，能够支持双乾支付 | | | 1.金融平台sdk支付通道逻辑一直变更周五确定，未来得及做。 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、金融平台SDK：  1.设计支付通道流程（已走通）  2.更改支付通道cell页面  3.修改支付通道逻辑，增加网络图片的显示  4.制作.a静态库，并新建项目测试静态库  5.与庆军哥联调逻辑，并与双乾那边一块测试支付  6.修改支付，重新制作静态库并测试，已交给彩生活  7.整理sdk集成文档和库，交给彩生活并将iOS库上传到蜜蜂协同  8.添加微信支付（可支付，未做静态库）  二、彩之云  1.查看慧生活中楼盘、置业顾问、广告和活动管理模块迁移到彩之云的设计图准备迁移  2.将房源代码迁移到彩之云，由于网络请求方式改变以及其他代码风格改变，迁移时需要更改很多代码（网络请求未写）  3.更改彩之云中彩住宅页面的布局  4.将彩之云代码压缩交由师姐迁移顾问管理代码  三、优泽  1.与李工谈论短信微服务合作，目前准备接入微服务 1.金融平台微服务 2.省市区微服务 3.短信微服务  四、其他：  1.协助东阿创建商户端证书，他们不愿提供账号密码了  2.联系阿胶，在阿胶的企业账号上添加子账号（远程控制电脑）  3.查看laravel框架  4.在Mac上配置redis  五、需要协助  1.彩之云中彩住宅接口需要张雅文提供 | | | 1.周六日走通金融平台sdk流程 2.下周制作金融平台sdk库，准备交给彩之云 |
| **下周待办**(2017.3.13-2017.3.17) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  金融平台SDK： 1.测试微信支付的可行性  2.制作含有微信支付的静态库  3.准备集成支付宝支付  彩之云：  1. 根据设计图迁移慧生活中楼盘、置业顾问、广告和活动管理模块到彩之云  中铁建  1.慧生活收银台暂时只支持铁豆支付（微信/支付宝支付后台返回，暂时不支持）  2.测试慧生活T+0和自动售货机 | | |
| **预计工时** | 一周 | |