|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延迟］ | |
| **本周计划**(2017.3.13-2017.3.17) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  金融平台SDK： 1.测试微信支付的可行性  2.制作含有微信支付的静态库  3.准备集成支付宝支付  彩之云：  1. 根据设计图迁移慧生活中楼盘、置业顾问、广告和活动管理模块到彩之云  中铁建  1.慧生活收银台暂时只支持铁豆支付（微信/支付宝支付后台返回，暂时不支持）  2.测试慧生活T+0和自动售货机 | | | 金融平台sdk：  1.双乾sdk与微信sdk出现兼容问题，已联系修改由于那边忙未修改  中铁建：  由于请假，交由王闪闪做 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、阿胶商户端  1.对蓝兔子更换icon，启动页，引导页，以及其他配置，其中引导页原文件不可用是新创建的文件  2.打包阿胶商户端，提供给庆军哥让对方试用  一、彩之云  1.彩住宅页面右上角城市选择页面  2.顾问详情中与顾问在线即时聊天逻辑的实现  3.获取置业顾问列表请求API  4.置业顾问详情请求API  5.绑定置业顾问请求API  6.取消绑定置业顾问请求API  7.顾问消息列表请求API  8.顾问消息详情请求API  二、新资源  1.与李明确认部署正式服务器时流程bug的修改，本周五重新部署到正式服务器  2.与王运武团队的设计师确认UI优化工作，3月24完成前台展示购物流程及个人中心买家的相关页面  3.与何志强讨论UI优化工期安排，何志强表示不接受两个月的工期安排，3月24上线后一月内完成剩余的UI优化工作  4.向何志强了解合同管理项目  5.与沙鹏确认3月24日前完成前台展示购物流程及个人中心买家相关页面的计划  一、优泽  1.解决李工对接入金融平台需要调用接口的疑问  二、金融平台SDK  1.引入支付宝支付，并测试支付宝支付流程  2.制作sdk，因为双乾的静态库包含的文件与支付宝微信的依赖文件重复，导致重复引入，静态库出现闪退情况，已联系双乾的员工修改  三、中铁建慧生活  1.修改支付宝处理支付结果的隐患（隐患不大，之前没有意识到，现在已处理 | | | 1.下周与双乾的iOS负责人联系制作新的双乾sdk然后制作新的金融平台sdk |
| **下周待办**(2017.3.20-2017.3.24) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  金融平台SDK：  1.与双乾的开发人员协商更改他们的sdk 2.测试微信支付在sdk的可行性  3.测试支付宝支付在sdk的可行性  4.制作含有微信和支付宝支付的静态库 | | |
| **预计工时** | 一周 | |