|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.3.20-2017.3.24) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  金融平台SDK：  1.与双乾的开发人员协商更改他们的sdk 2.测试微信支付在sdk的可行性  3.测试支付宝支付在sdk的可行性  4.制作含有微信和支付宝支付的静态库  中铁建： 1.完成慧商家换皮 2.完成中铁建员工端换皮 | | |  |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、金融平台sdk  1.与双乾iOS一块查找集成时与微信支付的冲突问题（已解决，待验证真机版）  2.真机版以及模拟器版微信支付宝支付验证（已完成sdk制作）  二、优泽  1.推迟李工要求开始app开发的要求，并建议李工首先接入微服务  三、中铁建  1.售楼系统ppt（完成10%左右）  2.移动售楼系统培训ppt（完成初级版本）  3.物业ERP培训ppt（完成初级版本）  4.物联网平台操作手册格式修改  5.慧生活平台操作手册总册  6.其他word文档格式的修改  7中铁建销售端，中铁建慧生活，中铁建慧管家去掉检查更新后重新发布审核  8.慧商家审核被据，之前彩商家也遇到同样问题，已回答问题将会很快给回应  9.中铁建销售端审核被据，已删除可能导致的原因（高德地图导航）并重新提交审核  四、阿胶  1.商户端推送证书创建  2.验证推送证书是否可用，现在不可用，需要继续与阿胶那边交流  五、微唐  1.修改取消订单按钮不可点击的bug上传更新代码  2.修改取消订单按钮不可点击的bug，重新发布星生活  六、新资源  1.新资源项目已部署正式服务器并测试后交给何志强，UI优化按照计划执行中，明天结束，3月24新资源部署上线  2.合同管理需求已确定，流程图已给何志强待确定后开始做系统架构图  3.UI优化内容已完成设计  4.已部署正式服务器，何志强出差在外地，下周一再看（何志强预留一周的时间修改）  5.合同管理需求以及流程图已确认，下周让沙鹏提供系统架构图  七、其他  1.熟悉换皮脚本环境,现在因为ssh公钥问题我这边不可以进行git操作，庆军哥的可以，原因：wifidog.kakatool.cn服务器上只有一个公钥已经被庆军哥用了  2.慧管家换皮脚本编写，已按照iOS的最新换皮规则定制一个换皮脚本，后面会写出另外三个app的换皮脚本 | | |  |
| **下周待办**(2017.3.27-2017.3.31) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  中铁建： 1.编写中铁建销售端，慧生活换皮脚本2. 彩住宅APP切换正式接口  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理启动情况跟进 | | |
| **预计工时** | 一周 | |