|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［延误］ | |
| **本周计划**(2017.3.27-2017.4.1) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  中铁建： 1.编写中铁建销售端，慧生活换皮脚本2. 彩住宅APP切换正式接口  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理启动情况跟进  TDD  1.TDD实施计划 | | | 未按照师傅要求完成将公司所有产品展现在四层架构，需要跟师傅重新确定一下需求 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、新资源  1.与何志强电话（确认系统架构图由何志强来做，了解合同管理工期安排）（0.5h）  进展：完成  2.与沙鹏电话（确认合同管理开发方式：边设计原型图边设计数据库，要求提供开发计划表）（0.2h）  进展：完成  3.合同管理项目已出开发计划，待何志强确认（0.2h）  进展：完成  4.合同管理项目（合同管理模块）开发计划已出  5.审核合同管理系统架构图（1h）  进展：已完成  6.与何志强讨论系统架构图，并将系统架构图给李明讲解（1h）  进展：已完成  二、金融平台SDK  1.单元测试代码，覆盖率达到72%，由于微信支付代码和饭票代码未覆盖（4h）  进展：已完成  三、iOS TDD实施  1.TDD启动会议（0.5h）  进展：完成  2.回顾单元测试方法（0.5h）  进展：完成  3.查找熟悉Jenkins自动化测试步骤（1h）  进展：完成  4.整理销售端，会员端，员工端，商户端四个app的功能列表，准备与庆军哥一块做一下TDD实施计划（2h）  进展：已完成，待做计划  5.金融平台SDK源码中加入单元测试（3h）  进展：进行中  6.TDD实施计划表（3h）  进展：完成  四、彩之云  1.协助张雅文查看彩之云和彩住宅环信账号体系涉及到的接口（0.2h）  进展：已完成  2.联系环信得知账号体系中用户的数量无限制（0.6h）  进展：已完成  五、其他  1.彩住宅换皮脚本编写以及换皮测试（1.5h）  进展：完成  2.熟悉lumen开发环境（3h）  进展：进行中  3.准备与师傅的交流会，仔细看了两遍师傅发的ppt（1h）  进展：已完成  4.与师傅电话交流并整理交流纪要（1.5h）  进展：已完成  5.整理微唐1.0与微唐2.0现有项目（1h）  进展：完成  6.评估微唐1.0版本项目改版2.0的工作（1h）  进展：完成  7.收集现有产品并分类（2h）  进展：完成  8.将现有产品展现在四层系统架构图上（2h）  进展：进行中  9.向成运请教产品分类（0.5h）  进展：完成  10.熟悉中铁建-售楼系统产品架构图写法，向成运学习如何画系统架构图（1h）  进展：完成  11.与成运讨论奥科产品系统架构图样式，由于需求不确定导致走了很多弯路，以后做此类事情的时候要先确定需求（3h）  进展：完成  12.查找微服务列表清单，对微服务不熟悉，未能列出清单（2.5）  进展：未完成 | | | 由于清明节有事情不在北京，待节后和师傅重新确定需求，按照师傅的要求将产品展现在四层架构图中 |
| **下周待办**(2017.4.5-2017.4.7) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理启动情况跟进  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑 | | |
| **预计工时** | 一周 | |