|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.4.5-2017.4.7) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.解决李工在微服务中遇到的问题  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理启动情况跟进  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑 | | |  |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、TDD  1.慧生活单元测试bug修改，引入的三方库导致（2h）  进展：完成  2.慧生活登录单元测试（1h）  进展：完成  3.慧生活会员卡详情UI单元测试，未做逻辑测试（3h）  进展：进行中  4.查找网络请求单元测试方式（1.5h）  进展：进行中  5.熟悉ocmock模拟对象时的用法（2h）  进展：完成  6.预约页面逻辑单元测试（1h）  进展：完成  7.预约列表页面逻辑单元测试（1h）  进展：完成  二、优泽  1.与李工商讨微服务接入，让他先出一个接入计划表（0.5h）  进展：完成  三、新资源／合同管理（0.5h）  1.合同管理项目中合同管理模块基本完成，正在准备上线工作  2.下周计划未出  3.新资源项目尚有15个bug未处理，大多是页面显示bug，已安排李明修改  四、其他  1.讨论金融平台sdk中支付页面实现，未敲定结果（0.5h）  进展：进行中 | | | 1.优泽方面要与李工协商好先对接微服务然后开始开发优管家app |
| **下周待办**(2017.4.10-2017.4.14) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1. 如果李工给出了对接计划则向李工提供优管家app开发计划  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理情况跟进  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑 | | |
| **预计工时** | 一周 | |