|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 润管家/优泽项目/金融平台SDK/新资源/中铁建/彩之云 | |
| **项目编号** | | 0000 | |
| **项目主CASE** | | 0000 | |
| **整体进度** | | ［正常］ | |
| **本周计划**(2017.4.10-2017.4.14) | | | **本周计划进度与偏差分析** |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1. 如果李工给出了对接计划则向李工提供优管家app开发计划  新资源  1.新资源项目上线跟进  2.合同管理情况跟进  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑 | | | 由于修复润管家bug导致单元测试代码延误 |
| **本周工作总结** | | | **解决方案：** |
| 一、TDD  1.网络请求单元测试方式（3.5h）  进展：已完成  2.慧生活会员卡详情中加载数据和检测卡卡pay网络请求的单元测试（1h）  进展：已完成  3.将慧生活代码整理到gitlab上面（0.5h）  进展：进行中  4.将会员端，销售端，员工端，商户端四个app的代码放在gitlab上托管（1.5h）  进展：已完成  5.熟悉彩之云mvvm设计模式中网络请求库（1h）  进展：已完成  6.为方便给网络请求做单元测试，修改会员端会员卡详情mvc设计模式为mvvm设计模式的网络请求方式（3h）  进展：已完成  7.为重构后的网络请求做单元测试，测试失败（1h）  进展：进行中  8.为重构后的网络请求做单元测试，已成功（1h）  进展：已完成  9.修改会员卡详情的网络请求单元测试代码（1.5h）  进展：已完成  10.修改添加会员卡网络请求并做单元测试（2h）  进展：已完成  11.修改非会员卡详情网络请求并做单元测试（1h）  进展：已完成  二、优泽  1.与李工交流短信微服务的接入事项（0.5h）  进展：进行中  2.整理短信微服务的接入文档，未确定如何分配appID（1h）  进展：进行中  3.为李工整理极光推送证书（0.5h）  进展：已完成  三、金融平台SDK  1.用Xcode画出支付页面原型图并做简单交互（2h）  进展：进行中  2.金融平台说明文档（2h）  进展：已完成  3.与庆军哥讨论支付sdk实现（0.5h）  进展：已完成  四、润管家  1.修改移动签到中无法上传图片的bug（2h）  进展：已完成  2.移动签到中选择图片时无法取消（1h）  进展：已完成  3.移动签到外出报备无法上传附件的原因查找，初步认为是H5页面未做处理（1h）  进展：进行中  五、其他  1.去北苑查看办公室设备（1.5h）  进展：已完成  2.查看新收费相关case，了解新收费项目（4h）  进展：进行中 | | | 单元测试代码加班完成 |
| **下周待办**(2017.4.17-2017.4.21) | | |
| 润管家  1.修复测试出来的bug  优泽：  1.跟进case平台以及短信微服务进度 2.优管家开发计划  TDD  1.会员端app单元测试  金融平台SDK  1.添加饭票支付逻辑  其他  1.行驶证驾驶证信息识别SDK对接  2.办公室搬迁 | | |
| **预计工时** | 一周 | |