**审批详情 - 标题：［立项审批］彩之云平台输出至中住物业（换肤）（急）**

审批流程 “软件立项审批” 流程图

彩生活服务集团(高级总监) 杨来瑛→（产品项目部(研究院经理) 余志彬（IT）系统运维部(经理) 郑棋以彩生活研究院(CTO) 杨建军（技术）彩生活服务集团(首席科学家) 张其亮）彩生活服务集团(院长) 董东→（彩生活服务集团(CXO) 韩金金）彩生活服务集团(CEO) 唐学斌

|  |  |
| --- | --- |
| * **用户名：yangly** * **姓名：杨来瑛** | 申请于 2017-02-20 18:20:42  各位领导好：           为了实现集团小股操盘、平台输出，经与中住物业（年盈利能力1000万元）沟通，愿意全面使用并推广彩之云APP，APP内容无需改变，仅更改“彩生活logo”及“彩生活”字样为“中住LOGO”及“中住云”字样。          融合中心部经与研究院讨论后决定，特发起此立项审批，内部成本核算：25500元，项目周期10天。  工作内容及评估如下：  ＊1、中住APP：彩之云、彩管家、OA（门户、OA、审批、邮件、签到、停车、公告）工作量、立项审批、任务单。  1、从现有3.5正式版代码中，复制一整套源代码出来独立存放，用于当前项目修改需要，更换App的包名；  2、名字修改为“中住云”，更换全套icon图标；  3、更换App启动页面带有“彩之云”标识的启动图；  4、更换App发送短信的地方，在现有请求接口基础上，增加一个标识参数“中住”，后台发送短信的地方，获取该标识参数，从该标识参数发起的短信，将短信发送方标识填写为前端App提交过来的“中住”字符；  5、e缴费要实现资金直接流向中住账户（跟随新版e费通进行发版）；  6、APP内只能查看中住小区；  7、需要重新以中住物业名义申请微信分享、新浪分享、QQ分享相关APPkey（一般申请周期为一周）；  8、重新申请App Store个人版证书用于发布iOS版“中住云”APP（一般申请周期为一周）；  9、修改关于彩之云APP内的logo与客服电话、用户协议、隐私条款中“彩之云”字样修改为“中住云”；  10、发布App版本进行测试。  备注：除5、6、7、8项以外，约需2个工作日的工作量。  项目工作量评估：  IOS 1人＊2天＝2人天。  Android 1人＊2天＝2人天。  测试 1人＊2天＝2人天。  后台 1人＊1天＝1人天。  PM 1人＊10天＝10人天。  工作量：17人天（备注：申请时间未计算工作量）  按单价1500元／人天计算，供1500元／人天＊17人天＝25500元。  项目周期10天，第一版本Android上线，IOS提交审核。  ----------------------------------------------------------------------  审批分类： 审批人：彩生活服务集团(CEO) 唐学斌 会审人：彩生活服务集团(CXO) 韩金金 已参与：产品项目部(研究院经理) 余志彬（IT）；彩生活研究院(CTO) 杨建军（技术）；系统运维部(经理) 郑棋以；彩生活服务集团(院长) 董东；彩生活服务集团(CXO) 韩金金；彩生活服务集团(CEO) 唐学斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| * **用户名：yuzhibin** * **姓名：余志彬（IT）** * **架构：产品项目部(研究院经理)** | 点评于 2017-02-20 18:23:45 未处理 会审人  经过今天下午与杨来瑛总、吴超经理进行沟通，从需求和技术角度出发，形成以上项目评估。请领导审阅。 |
| * **用户名：yangjianjun01** * **姓名：杨建军（技术）** * **架构：彩生活研究院(CTO)** | 点评于 2017-02-21 11:24:21 未处理 会审人  同意，相关工作已安排技术开发部积极推动中。 |
| * **用户名：zqiyi** * **姓名：郑棋以** * **架构：系统运维部(经理)** | 点评于 2017-02-22 09:55:18 未处理 会审人  同意 |
| * **用户名：dongd** * **姓名：董东** * **架构：彩生活服务集团(院长)** | 处理于 2017-02-22 11:17:24 处理中 审核人  同意 |
| * **用户名：hanjj** * **姓名：韩金金** * **架构：彩生活服务集团(CXO)** | 点评于 2017-02-22 12:32:33 处理中 会审人  请唐总批复 |
| * **用户名：tangxb** * **姓名：唐学斌** * **架构：彩生活服务集团(CEO)** | 处理于 2017-02-23 13:57:21 已处理 审核人  同意立项做一个换肤微服务 |